**דברים שצריך לעשות לפני הגשה סופית**

1. ספר פרויקט + קוד מקור (צריך לעבוד על מחשב שלא שלנו)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| שם | אבי | אביאל | רון | עלאא | ירדן |
| דברים להכין לספר | 7, 12  10 | 1, 2, 3, 11  10 | 4, 5, 6 | 4, 5, 6 | 8, 9  10 |

הערה: יש לכתוב ספר פרוייקט לפני כתיבת המצגת כי המצגת מבוססת על הספר.

הערה: מספרים מפורטים בקובץ 'מצגת וספר פרויקט ב-סדנא אינטגרטיבית...'

סטנדרטים:

* לכתוב ב-Word.

**סטנדרטים עבור שניהם:**

* גופנים David 12 לעברית, ו Times New Roman 12 לאנגלית.
* מספרי פסקאות וכותרות משנה ב-14 BOLD.

1. מצגת (חצי שעה גג, כולם מציגים, מבוסס על ספר פרויקט)

**מי מציג מה**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **שם** | אבי | אביאל | רון | עלאא | ירדן |
| **נושא הרצאה** | אבטחה | צד לקוח (התמונה הגדולה) | הדפים שבניתי | הדפים שבניתי + introduction | מכשיר  API וצד שרת |

**סדר הרצאה:**

1. עלאא – 2 דק' – INTRO
2. ירדן – 5 דק' – מכשיר ו-API
3. אבי – 3 דק' - אבטחה
4. אביאל – 3 דק' – צד לקוח (התמונה הגדולה)
5. רון – 3 דק' - צד לקוח (מספר דפים)
6. עלאא – 2 דק' – צד לקוח (מספר דפים)
7. אבי – 3 דק' – סיום וסיכום
8. כולם – 7 דק' – תצוגת דמו

סטנדרטים:

* לכתוב ב-PowerPoint.

**לוח זמנים כללי – מעודכן ל 17/07/19**

* סיום פרויקט – 22/07
* סיום ספר – 25/07
* סיום מצגת – 28/07
* חזרה גנרלית על המצגת (אצל ירדן) – 29/07
* הצגת פרויקט – 30/07